P1 - PROJETO GAC
Sistema de Gestão de Ativos do CCT

Requisitos e Modelagem de Sistemas
Grupo Manitos - Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
PDF único para entrega no AVA

| Arquivo | P1_Grupo_Manitos.pdf |
| --- | --- |
| Sistema | GAC - Gestão de Ativos do CCT |
| Versão | 1.0 |
| Data | 07/05/2026 |
| Tipo | Documento de Visão, Elicitação, Requisitos, Backlog e UML inicial |

SUMÁRIO

1. Documento de Visão

2. Identificação de Stakeholders

3. Elicitação: roteiro e resultados de entrevistas

4. Definição de Requisitos

5. Backlog Priorizado

6. Modelagem UML Inicial

7. Glossário

8. Checklist de Entrega

# 1. Documento de Visão

## 1.1 Introdução

O Projeto GAC propõe uma solução digital para modernizar o controle de equipamentos, acessórios e chaves do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT). A iniciativa substitui formulários físicos e planilhas isoladas por um sistema centralizado, rastreável e adequado ao uso operacional diário dos atendentes, professores e coordenação.

## 1.2 Objetivo

Definir a visão, o escopo, os stakeholders, os requisitos, o backlog priorizado e a modelagem UML inicial do Sistema de Gestão de Ativos do CCT, com foco em empréstimo, devolução, rastreabilidade, checklist e controle patrimonial.

## 1.3 Posicionamento do Problema

| O problema | Falta de rastreabilidade, controle manual de ativos e demora no processo de empréstimo e devolução. |
| --- | --- |
| Afeta | Professores, atendentes, coordenação do CCT e a integridade do patrimônio institucional. |
| Cujo impacto é | Atrasos no início de aulas, retrabalho, registros inconsistentes, dificuldade de localizar equipamentos e risco de perda ou troca de acessórios. |
| Uma solução eficaz seria | Uma plataforma digital integrada a QR Code/NFC, termo de responsabilidade digital, checklist obrigatório e dashboard de acompanhamento em tempo real. |

## 1.4 Proposta de Valor

Eliminar o uso recorrente de formulários físicos no fluxo de empréstimo.

Reduzir o tempo de retirada e devolução de equipamentos.

Garantir vínculo entre professor, patrimônio, sala, bloco, turno, data e horário.

Controlar acessórios, principalmente cabos HDMI numerados, fontes e adaptadores.

Permitir gestão de chaves originais e reservas.

Fornecer relatórios e histórico para auditoria e tomada de decisão.

## 1.5 Escopo Principal

Módulo de Inventário de Ativos.

Identificação por QR Code/NFC.

Fluxo de Empréstimo Mobile.

Termo de Responsabilidade Digital.

Checklist de Devolução.

Controle de Acessórios.

Gestão de Chaves Originais e Reservas.

Rastreamento de Localização.

Registro de Contingências e Manutenção.

Relatórios e Dashboard Gerencial.

## 1.6 Fora do Escopo Inicial

Integração completa com sistemas patrimoniais externos da universidade.

Aplicativo nativo publicado em lojas de aplicativos.

Controle de ativos de outros centros fora do CCT.

Reserva acadêmica avançada integrada ao calendário institucional.

# 2. Identificação de Stakeholders

| Stakeholder | Papel | Interesse | Responsabilidade | Expectativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenação do CCT | Cliente / Gestor | Integridade patrimonial e indicadores de uso. | Validar regras, acompanhar relatórios e priorizar melhorias. | Rastreabilidade e auditoria confiável. |
| Atendentes / Equipe Operacional | Usuário interno | Agilidade na retirada e devolução. | Registrar, validar, conferir e fechar empréstimos. | Menos digitação e checklist simples. |
| Professores | Usuário final | Retirada rápida de projetores, acessórios e chaves. | Solicitar, assinar termo e devolver itens corretamente. | Não atrasar o início das aulas. |
| Equipe de Desenvolvimento | Fornecedor / TI | Requisitos claros e modelagem inicial. | Implementar, testar e manter a solução. | Escopo validado e entregável tecnicamente viável. |
| Universidade / Patrimônio | Interessado institucional | Proteção dos ativos e histórico de responsabilidade. | Apoiar governança e políticas de controle. | Redução de perdas, danos e inconsistências. |

## 2.1 Personas

### Professor(a)

Descrição: Docente que utiliza equipamentos do CCT para ministrar aulas.

Objetivo: Retirar equipamentos e chaves com rapidez e segurança.

Dor: Tempo gasto com formulários e filas.

### Atendente do CCT

Descrição: Funcionário responsável pela operação diária de empréstimos e devoluções.

Objetivo: Registrar transações com poucos cliques e reduzir erros.

Dor: Retrabalho com formulários, planilhas e conferência física.

### Coordenador(a) do CCT

Descrição: Responsável por acompanhar a integridade dos ativos e a eficiência do setor.

Objetivo: Ter relatórios confiáveis e visão em tempo real.

Dor: Falta de dados consolidados para decisão.

# 3. Elicitação: Roteiro e Resultados de Entrevistas

## 3.1 Metodologia

A elicitação foi conduzida por análise documental dos formulários de responsabilidade, observação dos registros atuais, anotações em sala e entrevista semiestruturada com representante da equipe operacional do CCT. Também foram aproveitados elementos do material visual de apresentação do GAC.

## 3.2 Roteiro de Entrevista

Quais atividades fazem parte da rotina de atendimento?

Qual é o volume aproximado de atendimentos e ativos controlados?

Como a retirada de projetores, acessórios e chaves é registrada atualmente?

Quais dados são conferidos no momento da retirada?

Como ocorre a devolução e a conferência dos itens?

Quais problemas aparecem com mais frequência?

Quais exceções existem, como não devolução, dano, falta de acessório ou permuta?

Que melhorias seriam úteis para facilitar o trabalho?

Como a tecnologia poderia reduzir atrasos, erros e retrabalho?

## 3.3 Resultados da Elicitação

| Descoberta | Resultado |
| --- | --- |
| Volume de ativos | O CCT controla cerca de 36 projetores, além de conjuntos de chaves originais e reservas. |
| Modelo atual | O controle é realizado com formulários físicos e Google Planilhas, o que dificulta atualização em tempo real. |
| Gargalo na retirada | O preenchimento manual de bloco, sala, turno e dados do professor consome tempo operacional. |
| Risco de permutação | Trocas informais de projetores entre salas/professores comprometem a rastreabilidade. |
| Acessórios | Cabos HDMI, fontes e adaptadores exigem conferência detalhada; a numeração do cabo é importante. |
| Chaves | Há necessidade de diferenciar chaves originais e reservas e registrar sua retirada/devolução. |
| Devolução | A devolução deve ocorrer até o fim do turno, com conferência física e registro de pendências. |
| Melhorias desejadas | Digitalização, checklist, QR Code/NFC, dashboard, relatórios e redução de papel. |

# 4. Definição de Requisitos

## 4.1 Requisitos Funcionais

| ID | Nome | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Cadastrar ativos | O sistema deve permitir cadastrar projetores, cabos HDMI, fontes, adaptadores e chaves. |
| RF02 | Editar ativos | O sistema deve permitir atualizar status, localização, tipo e identificação patrimonial dos ativos. |
| RF03 | Gerar QR Code/NFC | O sistema deve permitir gerar identificadores para validação rápida dos ativos. |
| RF04 | Registrar empréstimo | O sistema deve registrar a saída de um ativo vinculando professor, sala, bloco, turno, data e horário. |
| RF05 | Validar patrimônio | O sistema deve permitir validar o patrimônio e os acessórios por leitura ou seleção no sistema. |
| RF06 | Gerar termo digital | O sistema deve gerar termo de responsabilidade para aceite eletrônico do professor. |
| RF07 | Registrar devolução | O sistema deve registrar a devolução do ativo e atualizar automaticamente o inventário. |
| RF08 | Executar checklist | O sistema deve exigir checklist de acessórios e estado físico na devolução. |
| RF09 | Registrar ocorrência | O sistema deve permitir registrar dano, atraso, falta de acessório, não devolução ou divergência. |
| RF10 | Registrar permuta | O sistema deve permitir registrar troca de equipamento entre salas ou professores. |
| RF11 | Controlar chaves | O sistema deve controlar chaves originais e reservas das salas. |
| RF12 | Consultar dashboard | O sistema deve exibir painel com status, localização e responsável por cada ativo. |
| RF13 | Gerar relatórios | O sistema deve exportar relatórios de empréstimos, devoluções, atrasos, manutenções e auditoria. |
| RF14 | Gerenciar usuários | O sistema deve permitir perfis de acesso para atendente, coordenação e professor. |
| RF15 | Registrar manutenção | O sistema deve registrar defeitos e tornar ativos indisponíveis até liberação. |

## 4.2 Requisitos Não Funcionais

| ID | Categoria | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Usabilidade | A interface deve ser simples e adequada ao uso rápido no balcão de atendimento. |
| RNF02 | Responsividade | O sistema deve funcionar em desktop, tablet e smartphone. |
| RNF03 | Desempenho | Consultas e validações devem responder em até 3 segundos em condições normais. |
| RNF04 | Segurança | O acesso a funções administrativas deve exigir autenticação e perfil autorizado. |
| RNF05 | Auditoria | Operações críticas devem registrar usuário, data, hora e alteração realizada. |
| RNF06 | Disponibilidade | O sistema deve estar disponível durante os turnos de atendimento do CCT. |
| RNF07 | Integridade | O sistema deve impedir duplicidade inconsistente de patrimônio e perda de histórico. |
| RNF08 | Manutenibilidade | A solução deve ser modular para permitir evolução futura. |
| RNF09 | Privacidade | Dados pessoais de professores devem ser tratados apenas para finalidade operacional e de responsabilidade. |
| RNF10 | Compatibilidade | A solução deve operar em navegadores web modernos. |

## 4.3 Regras de Negócio

| ID | Regra |
| --- | --- |
| RN01 | Todo empréstimo deve estar vinculado a professor, ativo, sala, bloco, turno, data e horário. |
| RN02 | A devolução deve ser registrada até o encerramento do turno letivo. |
| RN03 | O sistema não deve permitir baixa sem checklist de acessórios obrigatórios. |
| RN04 | A numeração do cabo HDMI retirado deve corresponder à numeração conferida na devolução. |
| RN05 | Ativos com defeito devem ficar indisponíveis para novos empréstimos até liberação. |
| RN06 | Permutas entre salas ou professores devem ser registradas formalmente. |
| RN07 | O termo digital deve registrar aceite, identificação, data e hora. |
| RN08 | A coordenação deve poder auditar histórico, atrasos, ocorrências e manutenções. |
| RN09 | Chaves originais e reservas devem ser controladas separadamente. |
| RN10 | Ocorrências de dano, perda, extravio ou ausência de acessório devem permanecer no histórico do empréstimo. |

# 5. Backlog Priorizado

| ID | Item de Backlog / User Story | Prioridade | Sprint | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Módulo de Inventário de Ativos | Crítica | S1 | Cadastro funcional dos 36 projetores e chaves originais/reservas. |
| 02 | Identificação via QR Code/NFC | Alta | S1 | Gerar e validar códigos para identificação rápida dos ativos. |
| 03 | Fluxo de Empréstimo Mobile | Crítica | S2 | Interface para registrar saída vinculada a professor e sala. |
| 04 | Termo de Responsabilidade Digital | Alta | S2 | Substituir assinatura em papel por aceite eletrônico no sistema. |
| 05 | Checklist de Devolução | Alta | S2 | Conferir cabos HDMI, acessórios e estado físico no retorno. |
| 06 | Rastreamento e Localização | Média | S3 | Dashboard para visualizar em tempo real onde está cada item. |
| 07 | Relatórios de Auditoria e Uso | Média | S3 | Exportar dados históricos e substituir planilhas manuais. |
| 08 | Módulo de Manutenção/Defeito | Baixa | S3 | Registrar projetores que precisam de reparo ou apresentam defeito. |
| 09 | Gestão de Chaves | Alta | S2 | Diferenciar chaves originais e reservas e registrar retirada/devolução. |
| 10 | Permutação/Contingência | Média | S3 | Registrar troca de ativos entre professores ou salas sem perder rastreabilidade. |

# 6. Modelagem UML Inicial

## 6.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama representa as interações macro entre Professor, Atendente e Coordenação com o Sistema GAC.

## 6.2 Diagrama de Classes

O modelo inicial contém as classes centrais Professor, Ativo, Empréstimo, TermoResponsabilidade e Ocorrência.

## 6.3 Diagrama de Sequência

A sequência descreve o fluxo principal de solicitação, validação, assinatura digital, registro e liberação do ativo.

# 7. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Ativo | Bem controlado pelo CCT, como projetor, cabo, adaptador ou chave. |
| Empréstimo | Retirada temporária de um ativo por professor ou usuário autorizado. |
| Devolução | Entrega do ativo ao CCT após o uso, com baixa no sistema. |
| Checklist | Lista obrigatória de conferência de acessórios e estado físico. |
| Permuta | Troca formal de ativo entre salas/professores durante uma ocorrência. |
| QR Code/NFC | Tecnologias para identificação e validação rápida dos ativos. |
| Termo de Responsabilidade | Aceite digital que registra a responsabilidade pelo uso do ativo. |
| Dashboard | Painel visual com indicadores, status e localização dos ativos. |

# 8. Checklist de Entrega

| Entregável obrigatório | Status no PDF |
| --- | --- |
| Documento de Visão | Incluído |
| Identificação de Stakeholders | Incluído |
| Roteiro e resultados de entrevistas | Incluído |
| Requisitos Funcionais | Incluído |
| Requisitos Não Funcionais | Incluído |
| Regras de Negócio | Incluído |
| Backlog priorizado | Incluído |
| Diagrama UML de Casos de Uso | Incluído |
| Diagrama UML de Classes | Incluído |
| Diagrama UML de Sequência | Incluído |
| PDF único para AVA | Incluído |

Observação: este arquivo consolida os artefatos solicitados para a entrega P1 em um único PDF.